# KOHAMI

# 日系服飾電商規劃書

產品需求・模特換裝・決策與驗證

版本 v0.1  |  2026-10-13  |  規劃審查稿

以台灣為初期市場的三語日系服飾電商，搭配非 AI、免上傳本人照片的固定模特三視圖換裝參考。

品牌、供應商、成本與技術可行性尚待驗證；文件建立與產品實作、正式收款上線分開批准。

## 閱讀導覽

第一篇｜產品規劃：目標、範圍、旅程、需求與技術候選

第二篇｜驗證計畫：外部查核、驗收矩陣與批准檢查

第三篇｜術語表：商務、角色、素材與收藏的界線

第四篇｜決策登錄：現行決策、歷史取代與來源

第五篇｜ADR-0001：固定三視圖方案的理由與取捨

品牌候選 KOHAMI（こはみ）  |  柔和日常，自在成為自己

# 第一篇｜產品規劃

版本 v0.1｜2026-10-13｜規劃審查稿

KOHAMI（こはみ）為暫定品牌。產品方向已形成訪談基準；品牌、供應商、成本、技術可行性及開發／上線批准尚待完成。所有品質與營運數值均為規劃目標。

# 1. 企劃摘要

建立以台灣為初期市場的單一品牌 B2C 日系服飾電商，提供商品瀏覽、會員、結帳、付款、配送、售後與營運後台。以手機優先、繁體中文／日文／英文內容及柔和日常的品牌體驗，服務主要為 18–35 歲女性的行銷客群，同時讓其他合法購物者自由使用。

差異化功能為「模特換裝參考」：使用事先準備的角色及服裝資產，切換正面、右側面、背面。首版不使用 AI、不收集本人照片、不建立顧客本人形象，不承諾真實合身或布料物理模擬。

規劃採分期交付，先完成能獨立營運的核心商店，再於素材品質及效能達標後開放換裝。功能定位與既有需求相容；固定換裝屬有條件適合，前提是素材授權、跨身形對齊品質及成本驗證通過。

## 1.1 目標與成功條件

讓顧客從真實商品資訊完成可信交易，避免重複收款、超賣及不明付款結果。

讓換裝成為理解外觀的輔助工具，失敗時仍能查看商品照片、尺寸表與購物。

讓營運人員依授權管理商品、庫存、訂單、素材及售後，關鍵行為可追溯。

以可量測的效能、可用性與復原目標評估上線條件；轉換率、營收與回購率的正式目標待營運基準建立後決定。

## 1.2 設計基準

| 項目 | 基準與狀態 |
| --- | --- |
| 品牌及主張 | KOHAMI（候選）；柔和日常，自在成為自己 |
| 市場與交易 | 台灣、B2C、TWD |
| 語言 | 繁體中文、日文、英文 |
| 視覺風格 | 日系清新、柔和甜美、極簡、通勤日常 |
| 首發商品 | 全新女裝成衣；上衣、針織、裙裝、洋裝 |
| 商品規模 | 約 20–30 款；不等於 SKU 數量 |
| 參考售價 | 一般單品 NT$490–1,690；待報價與毛利模型確認 |
| 首批換裝 | 約 20 個合格 SKU，優先上衣與針織衫 |
| 販售與庫存 | 現貨優先；單一初期倉庫；可銷售與保留庫存分開 |

# 2. 範圍與交付順序

## 2.1 四階段 Roadmap

| 階段 | 交付範圍 | 進入／完成條件 |
| --- | --- | --- |
| Phase 1 核心商店 | 商品、搜尋、三語、會員、訪客結帳、金流、物流、電子發票、售後、後台及安全機制 | 業務細節與供應商確定，交易／合規／資安／復原驗收及上線批准完成 |
| Phase 2 固定換裝 | 四組角色、尺寸變體、三視圖、相容性、換裝、收藏及截圖 | 商店可獨立運作；公告支援素材、授權、品質及效能合格 |
| Phase 3 營運優化 | Lookbook、銷售與轉換分析、更多服裝模組、搜尋與效能優化 | 根據真實營運資料選擇優先項目，另訂範圍及驗收 |
| Phase 4 國際擴充 | 海外配送、其他幣別及國際金物流候選 | 有商業需求且完成當地營運與服務條件驗證 |

先後順序已確認；日期、人力、工期及正式費用尚未估定。Phase 3／4 不構成當前開發承諾，也不自動重新導入 AI。

## 2.2 首版排除範圍

個人照片上傳、個人 AI 角色、生成式試衣、GPU 推論、生成額度或點數。

360° 自由旋轉、人體掃描、精準合身判定及布料物理模擬。

複雜多層穿搭；第一版一次更換一件目標商品。

首版預購、量身訂製及永久公開穿搭分享網址。

未完成相容性或授權審核的換裝組合；這不阻止合格商品正常販售。

# 3. 使用者、頁面與旅程

## 3.1 角色

訪客可瀏覽、結帳與免費換裝；會員可管理帳號及主動保存穿搭。後台規劃 Owner、Merchandiser、Customer Support、Analyst 四類角色，以最小必要權限管理。詳細操作權限與高風險核准界線待權限矩陣設計確認。

## 3.2 頁面責任清單

下列為需求整理後的頁面規格草案，供後續 UX 審查；路由命名、線框及元件尚未定案。

| 頁面 ID | 頁面 | 主要責任與必要狀態 |
| --- | --- | --- |
| SCR-01 | 品牌首頁／Lookbook | 品牌與商品入口；手機優先；三語入口 |
| SCR-02 | 商品列表／搜尋 | 篩選與商品瀏覽；換裝資格、缺貨及無結果狀態 |
| SCR-03 | 商品詳細頁 | 真實照片、材質、SKU、價格、尺寸表、庫存及換裝入口 |
| SCR-04 | 購物車／結帳 | 規格與費用確認、訪客／會員流程、交易前重新驗證 |
| SCR-05 | 付款結果／訂單 | 成功、等待確認、異常處理及歷史交易資訊 |
| SCR-06 | 會員中心 | 帳號、訂單、售後入口、已收藏穿搭 |
| SCR-07 | 模特換裝 | 角色介紹、尺寸與 SKU 選擇、三視圖、相容性、匯出與收藏 |
| SCR-08 | 售後／政策資訊 | 客服、退貨與政策入口；正式條款待合規審查 |
| SCR-09 | 營運後台 | 商品庫存、訂單金流、履約、內容、素材及稽核 |

三語採獨立可索引網址，例如 /zh-TW、/ja、/en；切換語言保留有效購物車與 SKU 選擇。翻譯工作量及內容發布程序列入交付估算。

## 3.3 核心購物旅程

顧客瀏覽商品 → 選擇真實顏色與尺寸 → 查閱照片及量測 → 加入購物車 → 確認價格、庫存、配送與費用 → 付款 → 接收可信付款結果 → 配送與售後。

換裝可在商品探索過程使用，但不代替尺碼表與交易驗證。付款結果未知時顯示待確認並導向對帳；不能僅因前台逾時就宣稱付款失敗。

## 3.4 模特換裝旅程

初次展示女性角色 A 的正面介紹圖 → 顧客明確選擇角色身形尺寸 → 選擇商品 SKU → 檢查相容性 → 切換正面／右側面／背面 → 查看真實商品與購買狀態 → 主動下載示意圖或登入後保存穿搭。

瀏覽期間保留角色、身形及視角；登入不自動保存所有嘗試。缺貨商品可繼續展示有效換裝，購買狀態須明示。素材載入失敗、組合不支援或被停用時，提供原因與真實照片／尺寸表入口。

## 3.5 UX 與可及性設計工作

手機版優先安排選擇、查看與購買操作，避免換裝圖片阻塞結帳。後續須設計鍵盤操作、控制項名稱、焦點、圖片替代說明及錯誤提示；詳細可及性標準與測試裝置矩陣待品質規格定義。

# 4. 可追蹤功能需求

需求 ID 為本規劃書的新編號，不取代原 D 編號。驗收方法與測試狀態見 VALIDATION_PLAN；下列均尚未實作。

| ID | 必要行為 | 主要依據 |
| --- | --- | --- |
| R01 | 支援三語內容及 TWD 交易，切換語言保留有效購物設定 | Round 18 §5.1、5.3 |
| R02 | 真實顏色／尺寸建立唯一 SKU，上架有必要內容、價格及真實素材 | Round 18 §5.2 |
| R03 | 結帳防止有效交易重複建立及庫存重複承諾 | Round 18 §5.4 |
| R04 | 已付款訂單交易條件保留歷史快照，不被現行商品更改覆寫 | Round 18 §5.4、5.6 |
| R05 | 未知付款結果、取消後成功付款及保留到期競爭走可信對帳與補償 | Round 18 §5.4 |
| R06 | 支援訪客結帳及會員購物；不以註冊阻擋固定換裝 | Round 18 §6、D414 |
| R07 | 後台依角色授權，敏感操作與關鍵交易可稽核 | Round 18 §5.7、5.8 |
| R08 | 四組成年標準模特，各公告尺寸具完整三視圖且外觀一致 | D401、D404、D408、D418、D421–424 |
| R09 | 角色參考尺寸與商品尺碼獨立選擇，不自動判定合身或代選訂單尺碼 | D407、D426、D428 |
| R10 | 僅開放通過對齊、遮擋與授權檢查的相容組合 | D410–413、D427、D435 |
| R11 | 換裝連結真實 SKU、售價與庫存；圖片可用不代表可以購買 | D416、D431 |
| R12 | 初次提供女性 A 正面介紹，不暗中預選角色尺寸 | D429、D437 |
| R13 | 當前瀏覽期間保留角色、身形與視角，資料不視為本人特徵 | D438、D446 |
| R14 | 會員明確保存穿搭設定及素材版本；歷史不可重現時清楚揭露 | D417、D434、D436、D443 |
| R15 | 訪客／會員可下載具相應授權且清楚標示的模特參考截圖 | D444 |
| R16 | 模組載入失敗時退回商品照片與尺寸表，正常購物不中斷 | D442 |
| R17 | 商品販售、庫存與換裝可用性獨立；後台可只停用換裝 | D431、D440、D441 |
| R18 | 首版全流程不呼叫 AI，不蒐集本人照片，不推斷真實身體特徵 | D396、D403、D446 |
| R19 | 首版不提供永久公開穿搭配置網址 | D445 |
| R20 | 正常換裝免費不限次數，一次更換一件目標服飾 | D415、D433 |

# 5. 商務規則與資料生命週期

## 5.1 必須維持的不變條件

同一庫存不得重複承諾；結帳重送不得產生重複有效交易；金流結果未知不得直接宣稱失敗；已付款訂單歷史條件不得覆寫；退款不得無故超出依法應退金額。

取消或庫存保留到期後才收到付款成功，須進入對帳與異常補償，不能直接恢復訂單而造成超賣。交易金額以 TWD 精確計算，折扣、費用及退款分攤須可重現。詳細折扣疊加、退款費用與保留期限尚須補齊原始規則及供應商限制。

## 5.2 狀態設計責任

以下是後續狀態機的責任邊界，並非已批准的完整狀態列舉、API 或資料表契約。

| 對象 | 需要區分的情況 | 後續必須確認 |
| --- | --- | --- |
| 庫存保留 | 可銷售、被保留、已扣減、保留釋放 | 期限、並行鎖定、付款競爭及異常處理 |
| 訂單 | 尚待交易確認、成立、取消、履約及售後 | 合法轉移、不可逆操作、操作者權限 |
| 付款 | 等待、成功、失敗、未知／待對帳 | 可信通知、主動查詢、重送與冪等 |
| 退款 | 申請、審核、執行、確認及異常 | 金額上限、角色權限、對帳與補償 |
| 出貨／退貨 | 待履約、運送、交付、退回及驗收 | 承運商事件、例外與發票處理 |
| 換裝資產 | 準備、審核、啟用、停用或失效 | 授權撤銷、版本替換、收藏提示與快取撤除 |

# 6. 模特換裝與素材規格

## 6.1 角色與服裝

男女各兩組不同身體比例的成年標準模特，採半寫實日系型錄插畫與適當中性基礎服裝。同一角色不同尺寸及視角保持外觀識別一致。公開身高、胸圍、腰圍、臀圍及必要肩寬等參考值，但不把它們當成顧客本人資料。

角色尺寸依真實商品與可完成素材決定，優先評估 S／M／L／XL；不是承諾每一尺寸及商品組合均支援。四組角色及公告支援尺寸需具三視圖；不限制顧客選擇角色性別分類，但跨身形組合須經驗收。

服裝素材來自真實攝影、合法授權供應商或人工製作且核對的圖像。網站不猜測看不到的背面。顏色、尺寸、三視圖均須正確，經證明可安全共用的素材才允許重用。首批約 20 個 SKU，優先上衣、針織；商品款數、商務 SKU 數與素材組合數分開估算。

## 6.2 素材與相容性概念契約

| 資料概念 | 必要資訊／責任 |
| --- | --- |
| 角色組別 | 角色識別、成年標準模特分類、外觀與身形差異 |
| 角色尺寸 | 所屬角色、參考量測、支援狀態與三視圖版本 |
| 服裝資產 | 真實 SKU、視角、顏色尺寸、來源、授權及版本 |
| 對齊資訊 | 姿態、比例、錨點／遮擋等必要組合資料；具體格式待設計 |
| 相容性 | 角色身形 × SKU × 視角 × 素材版本的驗收結果 |
| 已收藏穿搭 | 角色、角色尺寸、SKU、視角與素材版本關聯 |

收藏暫定最多 20 組；保存設定優先於保存獨立圖片。素材失效時揭露無法重現，或提供可用替代，不默默把錯誤的新圖冒充舊收藏。匯出須在相應授權範圍內，標示為品牌模特示意。

## 6.3 製作與審核作業

確認素材來源與授權 → 製作角色／服裝三視圖 → 建立對齊與版本資訊 → 驗收顏色、比例、袖子、衣長、頭髮遮擋及身體輪廓 → 公告合格組合 → 啟用 → 持續處理更版、授權與停用。

素材準備、審核與維護需要人力和預算。採 Canvas、透明圖層、遮罩或其他技術仍屬工程細節，須以合格資產實證決定。

# 7. 領域模型與後台責任

## 7.1 資料所有權

| 領域 | 核心概念 | 權威責任 |
| --- | --- | --- |
| Catalog | Product、SKU、Product Attribute | 商品、顏色尺寸、材質、售價與三語內容 |
| Inventory | Stock Location、Reservation、Movement | 可銷售、保留與扣減庫存、盤點及補貨 |
| Checkout | Cart、Checkout、Promotion | 結帳、折扣費用與最終確認 |
| Order | Order、Order Item、Price Snapshot | 訂單與歷史交易條件 |
| Payment | Payment Attempt、Refund、Dispute | 付款、退款、對帳與異常 |
| Fulfillment | Shipment、Return、Inspection | 配送、退貨與驗收 |
| Identity | Customer、Login Identity、Role | 帳號、登入及權限 |
| Content | Locale Content、Lookbook、Campaign | 三語內容、品牌與 SEO |
| Fitting | Avatar Family、Body Profile、Garment Asset、Compatibility | 角色、素材與換裝資格 |
| Outfit | Outfit Configuration、Saved Outfit | 暫存選擇與會員收藏 |
| Operations | Support Case、Audit Record、Analytics | 客服、稽核與報表 |

這是邏輯責任分工，不要求各自部署微服務。換裝不決定真實售價、庫存或訂單狀態，必須引用商務領域的權威資訊；結帳重新驗證交易條件。

概念關係為 Product → SKU → 服裝資產，以及角色組別 → 身形尺寸 → 三視圖資產；相容性連結兩者與素材版本。會員透過明確收藏行為建立 Saved Outfit。

## 7.2 後台權限草案

| 角色 | 規劃權責 | 待細化界線 |
| --- | --- | --- |
| Owner | 店鋪設定、授權管理、高風險批准、營運統籌 | 核准事項、緊急作業及稽核 |
| Merchandiser | 授權商品、價格、庫存、素材及活動操作 | 價格／庫存更改、素材啟停的審核 |
| Customer Support | 訂單、退貨、客服及授權範圍內退款 | 退款金額、資料存取及例外核准 |
| Analyst | 經授權且最小化的營運報表 | 去識別化、匯出與存取範圍 |

換裝管理可歸入商品與內容權限，不需另創最高權限角色。具體 MFA 適用對象、各操作權限、核准與稽核欄位仍待完整矩陣確認。

# 8. 技術、安全與維運規劃

## 8.1 待評估候選

| 層級 | 訪談保留方向 | 決定前的證據 |
| --- | --- | --- |
| 前台 | TypeScript；Vue／Nuxt 與 React／Next | 三語 SEO、手機體驗、換裝效能與維護性 |
| 商務核心 | Medusa、Vendure 或合理自建方案 | 庫存、金流、退款、擴充與交易不變條件 |
| 資料庫 | PostgreSQL 優先候選 | 交易一致性、備份復原、營運成本 |
| 換裝呈現 | 固定圖像組合；Canvas 等候選 | 三視圖、對齊遮擋、首次載入及記憶體實測 |
| 金流 | 綠界優先評估，藍新比較 | 申請資格、費率、通知、退款與對帳能力 |
| 物流 | 7-ELEVEN、全家及一種宅配 | 商家資格、運費、服務限制及串接 |
| 電子發票 | 服務商未選定 | 商家作業、介面與交易／退款流程整合 |
| 雲端 | Cloudflare 前台／邊緣能力可評估，核心允許混合部署 | 可靠性、資料責任、復原能力及負載成本 |
| 治理 | 獨立 Private GitHub Repository、AIPS | 後續建立授權、檢查、發布與核准流程 |

以上為候選，不代表已完成最新能力查核或正式選型；不因規劃書建立就採購、建庫或啟用服務。

## 8.2 安全與資料原則

規劃維持 MFA、細粒度權限、秘密掃描、可信金流驗證、日誌去識別化、備份及可追溯發布。公開商品／角色素材與會員收藏資訊分開管理；角色選擇不得被推斷為真實性別、體重、體型或健康資料，也不預設用於推測式廣告。

網站不收集個人照片，但帳號、訂單、配送及收藏仍含個人資料。保存期限、刪除、營運存取與第三方處理責任須於資料規格及正式政策中明訂。授權撤銷的素材不能因快取而繼續公開。

## 8.3 品質與營運目標

| 指標 | 規劃目標 | 驗證方式 |
| --- | --- | --- |
| LCP | P75 ≤ 2.5 秒 | 確定裝置、網路與頁面集合後量測 |
| INP | P75 ≤ 200 毫秒 | 實際互動與營運量測 |
| CLS | P75 ≤ 0.1 | 各核心頁面載入與互動檢查 |
| 已載入換裝切換 | P75 ≤ 1 秒 | 分開測首次載入及素材就緒後操作 |
| 核心商務可用性 | 每月 99.9% | 定義監測範圍及失效判定後統計 |
| RPO／RTO | ≤ 1 小時／≤ 8 小時 | 備份還原與交易對帳演練 |
| 客服首次回應 | 一般兩營業日；高風險付款一營業日 | 案件分類與工時紀錄 |
| 現貨出貨 | 付款確認後約 2–3 營業日 | 訂單至承運交付作業紀錄 |
| 金流對帳 | 至少每日；重大異常及時警示 | 對帳與例外演練 |
| 復原演練 | 上線前完成；初期營運至少每季一次 | 還原結果與交易完整性證據 |

這些目標尚未測得，也不是正式對外服務保證。測試條件、樣本、排除範圍及正式承諾須於驗收前定義。

# 9. 成本、人力與風險

## 9.1 預算基準

原訪談保留核心網站技術預算 NT$8,000／月，屬暫定規劃上限，尚未證明足以達成可靠性與復原要求。原 NT$12,000／月 AI 推論用途停用，不自動轉撥為素材或其他支出。

固定換裝另估一次性角色製作、各尺寸／視角服裝加工、相容性審核，以及持續素材維護、儲存與流量。電商開發、人力、商品採購、營運、供應商服務費與其他商業成本的正式金額尚待報價；上述技術數值不代表整體專案預算。

## 9.2 工作量估算方法

角色資產量依「4 組角色 × 實際支援尺寸 × 3 視角」估算。服裝工作量依「實際 SKU × 必要角色身形適配 × 3 視角」檢查，允許已證明安全的素材共用，不把每個組合視為一定要獨立作畫。

後續工作需涵蓋產品／設計、前後台工程、素材製作、營運、品質與安全審查。角色與人數可兼任，但工時、人力及交付日期目前未定。

## 9.3 主要風險與處理

| 風險 | 可能影響 | 應取得的證據／處理 |
| --- | --- | --- |
| 品牌權利或網域不符 | 更名與品牌重做 | 正式查核後由使用者選定 |
| 跨身形素材不自然 | 顧客誤解、素材量與成本上升 | 樣本品質驗收；不合格組合不開放 |
| 圖片流量／手機負擔 | 首次載入慢、記憶體不足 | 真實裝置與網路量測、降級方案 |
| 付款與庫存競爭 | 超賣、重複付款或售後成本 | 異常場景與冪等／補償驗證 |
| 預算不足 | 可靠性或範圍無法同時滿足 | 實測報價後調整範圍，提交使用者決定 |
| 素材授權到期／更版 | 公開展示或收藏失效 | 授權與版本追溯、獨立停用、快取撤除 |
| 早期決策來源不完整 | 詳規遺漏交易或營運政策 | 完整訪談補齊後再做實作規格審查 |

# 10. 未決事項與批准關卡

## 10.1 條件式使用者決策

最新訪談記錄可立即回答的產品 Frontier 為 0；以下仍須有外部或實證證據後才能決定：正式品牌及網域、金流／物流／發票服務商、採購數量與售價、運費與免運政策、素材預算與支援範圍、最終技術平台及營運預算。

這些不是工程人員可以默默代替使用者作出的商業承諾。驗證清單、通過條件與預計責任見 VALIDATION_PLAN。

## 10.2 文件、實證、實作與上線分開核准

| 關卡 | 應檢查內容 | 當前狀態 |
| --- | --- | --- |
| 本次文件整理 | 在 berry-match 建立本地規劃文件 | 已由本次請求授權 |
| 產品規格審查 | 範圍、規則、歷史決策追溯、未決項及驗收可理解 | 待審查 |
| 外部查核／技術實證 | 核准查核範圍、資產使用、支出及實證內容 | 本次未執行，另需明確授權 |
| 實作開始 | 詳規、選型、權限／狀態機、預算、驗證結果及開發範圍 | 尚未批准 |
| 正式收款上線 | 交易、合規、履約、安全、備份復原及營運準備 | 尚未批准 |

勾選檢查表或建立 ADR 不代表批准。商店與換裝可分別驗收啟用；重大範圍、成本或資料政策變更須重新審查。

# 11. 設計樹與後續文件工作

| 分支 | 已形成的基準 | 後續產物 |
| --- | --- | --- |
| 商品與庫存 | SKU、真實商品與庫存責任 | 商品欄位、庫存規則及並行場景 |
| 訂單／支付／退款 | 歷史快照、可信結果與補償 | 完整狀態機、供應商契約及驗收 |
| 會員與權限 | 訪客／會員分工、後台角色 | 帳號流程、權限矩陣及資料政策 |
| 品牌與體驗 | 三語、手機優先、日系風格 | 品牌查核、線框與視覺系統 |
| 固定角色與換裝 | D396–D446 現行方向 | 素材作業、相容性與裝置驗收 |
| 架構與維運 | 候選平台、安全與復原目標 | 選型實證、API／資料規格與維運方案 |
| 治理與分期交付 | 核心先行、分開核准 | 範圍審查、交付估算與正式驗收 |

本規劃書是產品需求基準，尚不是可直接開工的完整工程規格。正式 API、資料表、狀態轉移、錯誤碼及 CI 檢查需在必要決策與驗證完成後另行制定。

# 12. 來源與決策追溯

來源為 ChatGPT 對話「設計樹訪談」，對話 ID 6acc802e-b1b0-83e8-84f7-bacbe80d021a。第 18 輪為現行總結，較新的明確決策優先於舊方向；本次僅授權整理文檔。

決策有效狀態、來源定位與歷史範圍見 DECISIONS_ASSUMPTIONS；重要術語見 GLOSSARY；固定換裝轉向見 ADR-0001。446 為歷史編號上限，不代表 446 項同時有效規則。

# 第二篇｜驗證與批准計畫

版本 v0.1｜2026-10-13

本文件定義未來應取得的證據；產品、供應商、效能及合規驗證均尚未執行。責任角色為建議分工，不表示已指定人員或核准工作／費用。

# 1. 外部與可行性驗證

| ID | 驗證項目 | 證據與基本通過條件 | 建議責任／解鎖決策 |
| --- | --- | --- | --- |
| V01 | 品牌與網域 | 商標、近似名稱、類別與網域權利／可用性正式查核；不可接受風險解除 | 品牌／營運；正式名稱與網域 |
| V02 | 商家及合規 | 實際營業主體、商品標示、消保與個資政策、收款及發票申請條件 | Owner／專業審查；正式營運資格 |
| V03 | 商品採購及價格 | 合法來源、真實商品、尺寸、供應商報價及毛利模型 | 商品／營運；數量、售價 |
| V04 | 金流 | 同場景費率、申請資格、通知可信性、退款、查詢、對帳及異常測試 | 工程／財務營運；綠界或藍新等選型 |
| V05 | 物流與發票 | 正式費用、介面、重量體積限制、履約及退款發票流程 | 工程／營運；配送、運費、免運與服務商 |
| V06 | 電商平台 | 相同交易／庫存／退款與權限場景的實證；無不可接受缺陷 | 工程／品質；框架與架構 |
| V07 | 角色素材 | 四組及公告尺寸三視圖；外觀、比例、姿態、基礎服裝與量測一致 | 美術／產品；可用尺寸及製作量 |
| V08 | 服裝相容性 | 約 20 SKU 實際外觀、顏色、遮擋與對齊審核；重大錯位不通過 | 商品／美術／品質；首批範圍 |
| V09 | 授權與匯出 | 商業展示、修改、下載及到期撤除等權利紀錄；功能不超出授權 | 內容／營運；素材啟用與匯出資格 |
| V10 | 效能及裝置 | 手機／桌面、網路情境、首次載入、就緒切換、記憶體及傳輸量 | 工程／品質；支援範圍與成本 |
| V11 | 總成本與人力 | 開發、素材、審核、維護、雲端及商務服務報價；負載情境成本 | Owner／工程／營運；預算與交期 |
| V12 | 安全與復原 | 權限、可信金流、去識別化日誌、備份還原與交易對帳演練 | 工程／安全／營運；正式上線 |

每項驗證須記錄日期、版本、資料來源、測試條件、結果與限制。若不通過，記錄整改或範圍變更提案；不能將「尚無證據」填為通過。

# 2. 功能驗收矩陣

| 驗收 ID／需求 | 情境與通過條件 | 方法 |
| --- | --- | --- |
| AC01／R01 | 三語切換後有效購物車及 SKU 不遺失；交易幣別 TWD | 多語端到端流程 |
| AC02／R02 | 顏色尺寸有唯一 SKU；必要上架資訊及真實素材完整 | 商品資料與後台審查 |
| AC03／R03 | 並行購買及重送結帳不超賣、不重複有效交易 | 並行、重送、邊界測試 |
| AC04／R04 | 商品改價後已付款訂單歷史條件仍一致 | 交易快照場景 |
| AC05／R05 | 前台逾時、保留到期或取消後付款成功走可信確認與補償 | 金流沙盒／事件競爭／對帳 |
| AC06／R06 | 訪客可結帳與換裝；會員可使用既定帳號能力 | 訪客及會員旅程 |
| AC07／R07 | 角色不能越權；敏感操作依矩陣可追溯 | 權限正反向驗證 |
| AC08／R08 | 四組及公告尺寸完整三視圖，外觀一致與量測正確 | 素材逐組品質審查 |
| AC09／R09 | 不由角色 M 自動決定衣服 M／訂單尺碼，不保證合身 | UI、文案及選擇狀態檢查 |
| AC10／R10 | 不合格或未審核組合不顯示錯誤換裝，提供實際照片入口 | 相容性正反向案例 |
| AC11／R11 | SKU／價格／庫存與權威資料一致；缺貨不可被圖片誤導為可購買 | 展示至結帳整合測試 |
| AC12／R12 | 首次為女性 A 正面介紹；選定尺寸前不暗中啟用某尺寸換裝 | 全新瀏覽階段檢查 |
| AC13／R13 | 瀏覽期間保留選擇；不產生真實身體特徵推斷 | 跨頁流程及資料用途審查 |
| AC14／R14 | 登入不自動收藏；主動保存有版本關聯；失效清楚揭露 | 登入、收藏、更版與失效場景 |
| AC15／R15 | 訪客／會員可依授權下載，成果清楚標示模特示意 | 匯出及授權審查 |
| AC16／R16 | 素材失敗仍可看照片、尺寸並完成正常購物 | 失敗注入及降級旅程 |
| AC17／R17 | 換裝停用不下架合格商品；缺貨有效展示與不能購買分開 | 後台啟停與缺貨案例 |
| AC18／R18 | 網站沒有 AI 呼叫／照片上傳／本人形象流程，不推斷身體特徵 | 網路、資料流程及權限審查 |
| AC19／R19 | 沒有首版永久公開穿搭配置頁或網址 | 路由、分享與公開資產審查 |
| AC20／R20 | 正常顧客免費無生成額度；一次更換一件商品 | UI、限制與圖層流程 |

暫定 20 組收藏上限須於詳規審查確認後加入邊界案例。需求目前的測試狀態全部為 NOT_EXECUTED；此矩陣不是通過證據。

# 3. 非功能驗收

| ID | 驗收目標 | 測試前須定義 |
| --- | --- | --- |
| N01 | LCP P75 ≤ 2.5 秒；INP P75 ≤ 200 ms；CLS P75 ≤ 0.1 | 核心頁、裝置／網路、樣本、測量期間與資料來源 |
| N02 | 素材就緒後換裝／視角切換 P75 ≤ 1 秒 | 就緒判定、開始／完成事件、次數與初次載入區分 |
| N03 | 核心商務每月 99.9% 可用性 | 監測端點、業務成功條件、停機口徑 |
| N04 | RPO ≤ 1 小時，RTO ≤ 8 小時 | 災難情境、起迄、還原資料及金流對帳 |
| N05 | 付款確認後約 2–3 營業日出貨 | 營業日、訂單起點、承運交付與例外 |
| N06 | 客服一般兩營業日／高風險付款一營業日首次回應 | 案件分類、工時與回應定義 |
| N07 | 每日對帳、重大異常及時警示；上線前及初期每季復原演練 | 排程、警示責任、異常分級與演練證據 |

可及性、圖片初次載入、流量及手機記憶體的正式數值門檻尚待建立，不能自填為已確認服務承諾。

# 4. 正式批准檢查表

所有項目預設未完成；沒有原對話核取介面的實際值，不沿用任何看似已勾選的文字。

## A. 產品規格審查

待核對：範圍、非目標、品牌暫定狀態及分期順序已理解。

待核對：早期決策原文補齊，交易、會員與售後細則可追溯。

待核對：UI／UX、完整狀態機、權限、資料政策及驗收矩陣完成必要審查。

待核對：必要未決項已解決或清楚排除於當前批准範圍。

待核對：使用者以明確文字批准指定版本的產品範圍。

## B. 外部查核與實證授權

待核對：明確指定查核／技術實證範圍、支出與資料使用。

待核對：角色及商品素材的測試使用權與成本已確認。

待核對：平台、金物流、效能、復原及素材品質有可審查證據。

待核對：條件式選擇依證據由使用者決定。

## C. 實作批准

待核對：詳細需求、狀態機、權限與介面／資料契約足以開工。

待核對：技術選型、工作量、預算、人力與交付範圍已確認。

待核對：本次實作影響、檢查及風險範圍明確。

待核對：使用者明確授權實作；文件建立不替代此批准。

## D. 正式收款與營運

待核對：商家、商品、條款、個資與發票政策完成適當正式審查。

待核對：付款、對帳、退款、庫存競爭、配送與售後驗收通過。

待核對：安全、備份還原與交易完整性演練通過。

待核對：值班、客服、警示、回復與營運程序就緒。

待核對：正式上線及收款取得明確批准。

## E. 換裝另行啟用

待核對：四組角色及公告尺寸具有合格三視圖與量測。

待核對：公告 SKU／組合具有品質與展示、下載授權。

待核對：速度、失敗降級、版本失效與獨立停用驗收通過。

待核對：使用者批准啟用範圍，不把核心商店批准延伸為所有模組批准。

# 第三篇｜領域術語表

版本 v0.1｜2026-10-13｜現行產品語言

# 商務與展示邊界

| 術語 | 定義與邊界 |
| --- | --- |
| 商品 Product | 一個服裝款式的商品資訊；同款可含多個顏色／尺寸 SKU。 |
| 商品規格 SKU | 真實販售的顏色／尺寸組合，具唯一識別。商品款數不等於 SKU 數。 |
| 可銷售庫存 Sellable Stock | 可用於新交易承諾的庫存；與已保留數量分開。具體演算法待庫存規格。 |
| 庫存保留 Reservation | 為交易流程暫時保留的數量；期限、釋放與付款競爭需另訂。 |
| 訂單價格快照 Price Snapshot | 保存交易成立時的價格、優惠與費用條件；不以現行商品資料覆寫。 |
| 付款嘗試 Payment Attempt | 一次付款處理的紀錄；不等於訂單，也不代表已收款。 |
| 商品可購買性 Product Availability | 是否滿足販售、庫存及交易條件；換裝圖片成功不能決定它。 |
| 換裝可用性 Fitting Availability | 指定角色／SKU／視角／版本是否能提供合格展示；獨立於庫存。 |

# 固定模特與素材

| 術語 | 定義與邊界 |
| --- | --- |
| 模特換裝參考 Visual Fitting Reference | 使用固定資產展示服裝外觀的正式功能名稱；非本人實拍與合身保證。 |
| 預設角色 Preset Avatar | 商店預先製作並提供顧客選擇的展示模特，不代表顧客本人。 |
| 角色組別 Avatar Family | 具有一致展示識別及身形特徵的基礎角色系列；男女各 A／B。 |
| 身形尺寸設定 Body Size Profile | 某角色尺寸版本的身高及圍度等參考資料；不是會員身體檔案。 |
| 角色尺寸變體 Avatar Size Variant | 相同角色在不同支援參考尺寸下的版本；外觀識別保持一致。 |
| 服裝尺寸 Garment Size | SKU 真實販售尺碼及衣服量測，不能用名稱相同判斷角色合身。 |
| 角色介紹展示 Avatar Introduction | 尚未選定身形尺寸前的介紹圖；尚未進入實際換裝。 |
| 基礎服裝 Base Garment | 角色預設穿著的適當中性底層服飾，用於公開展示。 |
| 視角 View Direction | 正面、右側面、背面三個固定方向；不包含 360° 自由旋轉。 |
| 角色／服裝三視圖 View Set | 同一角色尺寸或服裝規格在三個約定方向的一致資產集合。 |
| 換裝模組 Fitting Module | 可重用角色、服裝及必要對齊資訊的視覺構件。 |
| 相容性矩陣 Compatibility Matrix | 經審核的角色身形 × SKU × 視角 × 素材版本組合規則。 |
| 可換裝 SKU Fitting-Ready SKU | 已具合格素材且至少支援公告組合的商務規格，不代表全身形可用。 |
| 素材版本 Asset Revision | 可追溯的角色或服裝資產修訂，收藏須保留必要關聯。 |

# 瀏覽、收藏與維護

| 術語 | 定義與邊界 |
| --- | --- |
| 換裝瀏覽階段 Fitting Session | 當前瀏覽期間的角色、尺寸、SKU 與視角操作。 |
| 換裝選擇資料 Fitting Selection Data | 顧客的展示選擇，不得據此推斷真實性別、身體或健康資料。 |
| 穿搭組合 Outfit Configuration | 角色、角色尺寸、服裝 SKU、視角及必要版本所形成的設定。 |
| 已收藏穿搭 Saved Outfit | 會員明確保存至帳號的組合；不等於生成圖片或訪客暫存。 |
| 明確收藏 Explicit Outfit Save | 使用者主動保存指定組合的行為；登入本身不構成收藏。 |
| 穿搭參考匯出 Outfit Reference Export | 主動下載具授權且標示模特示意性質的展示截圖。 |
| 換裝停用 Fitting Suspension | 停止問題模組或組合的展示；不必下架正常販售商品。 |
| 換裝備援展示 Fitting Fallback | 換裝無法使用時改提供真實照片與尺寸資料，維持購物流程。 |

# 共用的用語規則

「可販售」、「有庫存」、「可換裝」分開表達；「角色身形」、「服裝尺碼」、「顧客本人尺寸」分開表達；「暫存選擇」、「帳號收藏」、「下載截圖」分開表達。技術格式與演算法不作為本術語表的領域定義。

# 第四篇｜決策、假設與來源

版本 v0.1｜2026-10-13

# 1. 來源與涵蓋範圍

對話：設計樹訪談。本次可讀到五組使用者／助理往返：使用者確認 Round 14–18，以及助理更新至 Round 18。工具未提供更早頁面；所取得的五份助理文字均未觸及本次每項 20,000 字元上限。

來源定位：S14 = Round 14 回覆；S15 = Round 15 回覆及下一輪 Q403–420；S16 = Round 16 回覆及下一輪 Q421–436；S17 = Round 17 回覆及下一輪 Q437–446；S18 = Round 18 最終總結。已確認是使用者在下一則回覆明確接受推薦內容，並以其補充要求優先。

D396–D446 可由當前來源直接定位，其中 D399 為休眠條件，D417 的收藏 20 組與 D419 的效能數值仍具暫定／待驗證性質。D001–D395 僅保留可見總結及轉向關係；不宣稱已重建全部原文或逐項有效狀態。

# 2. 狀態解讀

| 狀態 | 意義 |
| --- | --- |
| ACCEPTED | 使用者已確認且適用於現行產品基準，不等於允許實作。 |
| SUPERSEDED | 已由較新決策取代，歷史保留。 |
| DORMANT | 本版不啟用，未來需另案決策。 |
| PROVISIONAL | 訪談規劃基準，仍非最終商業承諾。 |
| VALIDATION_REQUIRED | 須有客觀證據確認，未執行驗證。 |
| ENGINEERING_DETAIL | 後續依產品規則做工程設計，未形成最終契約。 |

編號上限 446 是歷史紀錄，不是現行有效數量。下面列出的 51 個編號亦不能全部計為無條件 ACCEPTED。

# 3. 可直接追溯的決策登錄

| 編號 | 現行內容 | 狀態／補充 | 來源 |
| --- | --- | --- | --- |
| D396 | 全網站角色建立、服裝準備與換裝不使用 AI | ACCEPTED | S15、S18 |
| D397 | 固定 2D／2.5D 三視圖，不做完整 3D 旋轉 | ACCEPTED | S15 |
| D398 | 正面、右側面、背面 | ACCEPTED | S15 |
| D399 | 若未來採本人形象，保留真實外貌 | DORMANT；D403 使其不適用首版 | S15、S16 |
| D400 | 角色／服裝姿態、比例及對齊一致 | ACCEPTED | S15 |
| D401 | 男女各兩組基礎角色 | 方向經 D404、D418 細化確認 | S15、S16 |
| D402 | 基礎角色有尺寸變體並使用對應服裝素材 | 方向經 D406–412 細化確認 | S15、S16 |
| D403 | 首版不收本人照片，改用預設模組 | ACCEPTED；使用者補充優先 | S16 |
| D404 | 同分類兩組為不同身體比例的成年標準模特 | ACCEPTED | S15 Q404、S16 |
| D405 | 顧客不受帳號性別限制，自由選擇角色 | ACCEPTED | S15 Q405、S16 |
| D406 | 尺寸依首批 SKU，優先評估 S／M／L／XL | ACCEPTED；實際支援範圍待資產確認 | S15 Q406、S16 |
| D407 | 角色量測與衣服實際量測分開 | ACCEPTED | S15 Q407、S16 |
| D408 | 公告支援角色尺寸都要具完整三視圖 | ACCEPTED | S15 Q408、S16 |
| D409 | 服裝三視圖有真實／合法授權／人工核對來源 | ACCEPTED | S15 Q409、S16 |
| D410 | SKU 顏色尺寸視角正確，證明安全才共用素材 | ACCEPTED | S15 Q410、S16 |
| D411 | 審核對齊與遮擋，不合格組合禁止提供 | ACCEPTED | S15 Q411、S16 |
| D412 | 跨男女身形依相容性開放，不預設皆可套用 | ACCEPTED | S15 Q412、S16 |
| D413 | 商店預先製作去背、圖層及對齊素材 | ACCEPTED | S15 Q413、S16 |
| D414 | 訪客可直接換裝，不強制註冊 | ACCEPTED | S16 |
| D415 | 首版一次換一件目標服飾 | ACCEPTED | S16 |
| D416 | 換裝選擇對應真實 SKU、價格、庫存及尺寸 | ACCEPTED | S16 |
| D417 | 保存設定優先；暫定最多 20 組會員收藏 | 保存原則 ACCEPTED；數量 PROVISIONAL | S15 Q417、S16、S18 |
| D418 | 四組角色及公告尺寸／視角組合通過驗收才上線 | ACCEPTED | S16 |
| D419 | 素材已載入後切換 P75 ≤ 1 秒 | 規劃目標；VALIDATION_REQUIRED | S16、S18 |
| D420 | AI 推論用途停用，另估素材製作與傳輸成本 | ACCEPTED；不授權新增支出或轉撥 | S15 Q420、S16 |
| D421 | 半寫實日系型錄插畫 | ACCEPTED | S17 |
| D422 | 同角色不同尺寸保留視覺識別 | ACCEPTED | S17 |
| D423 | 適當中性基礎服裝 | ACCEPTED | S17 |
| D424 | 公開角色身高與必要圍度 | ACCEPTED | S17 |
| D425 | 首批換裝優先上衣、針織衫 | ACCEPTED | S17 |
| D426 | 角色身形與衣服尺碼分別選擇 | ACCEPTED | S17 |
| D427 | 不相容組合不強行換裝 | ACCEPTED | S17 |
| D428 | 外觀參考，不保證合身；提供實際量測入口 | ACCEPTED | S17 |
| D429 | 女性 A 正面為初始展示，不預選身形尺寸 | ACCEPTED；D437 補明介紹模式 | S17、S18 |
| D430 | 明確三視角控制，不暗示 360° | ACCEPTED | S17 |
| D431 | 缺貨 SKU 可保留合格展示，不能購買 | ACCEPTED；取代舊 D286 的 AI 成本前提 | S16、S17 |
| D432 | 正式名稱「模特換裝參考」 | ACCEPTED | S17 |
| D433 | 免費、不限正常使用次數 | ACCEPTED | S17 |
| D434 | 訪客暫存，會員可保存至帳號 | ACCEPTED；D443 補明主動保存 | S17、S18 |
| D435 | 角色、服裝及輔助素材具合適商業權利 | ACCEPTED | S17 |
| D436 | 收藏關聯版本，失效時揭露或提供替代 | ACCEPTED | S17 |
| D437 | 初次介紹圖，明確選定尺寸後才真正換裝 | ACCEPTED | S18 |
| D438 | 當前瀏覽保留角色、身形、視角，不當本人資料 | ACCEPTED | S18 |
| D439 | 約 20 個通過三視圖及相容性驗收的 SKU | ACCEPTED 為規劃規模；實際數量依合格素材 | S18 |
| D440 | 商品列表與頁面明示換裝資格 | ACCEPTED | S18 |
| D441 | 後台獨立停用問題換裝，不必下架商品 | ACCEPTED | S18 |
| D442 | 載入失敗退回照片／尺寸表，購物不中斷 | ACCEPTED | S18 |
| D443 | 訪客登入後主動選擇才保存穿搭 | ACCEPTED | S18 |
| D444 | 訪客與會員可下載授權且有標示的截圖 | ACCEPTED | S18 |
| D445 | 首版無永久公開穿搭分享網址 | ACCEPTED | S18 |
| D446 | 不推斷真實性別、體重、體型或健康資料 | ACCEPTED | S18 |

# 4. 歷史方向的取代關係

| 歷史群組／已知編號 | 現行處理 | 新依據 |
| --- | --- | --- |
| 個人照片／本人形象；D050、D255 等 | SUPERSEDED；首版無該資料流程 | D403 |
| 逐次 AI 試衣；D005、D051 等 | SUPERSEDED；改用固定資產 | D396–398、D413 |
| AI 工作佇列、生成重試及等待 | SUPERSEDED；不能列為現行必要依賴 | D396、D397 |
| 每週生成配額；D054、D367、D386–388 等 | SUPERSEDED；正常換裝不限次數 | D433 |
| P90 90 秒；D258 | SUPERSEDED；互動目標改為 D419 | D419 |
| 20 張 AI 圖片／D341 等 | SUPERSEDED；保存設定優先 | D417、D436 |
| AI 供應商、GPU、D371 NT$12,000／月 | DORMANT；不採購、不轉撥 | D420 |
| D393–395 首次建三視圖 | 重新解釋為團隊事前準備，非會員初次上傳 | D403、D413 |
| D224 訪客僅看示範 | 由訪客可操作固定換裝的新範圍取代 | D414 |
| D286 缺貨不優先生成 | AI 成本前提消失；缺貨可展示有效模組 | D431 |
| D337 品牌 AI 模特 | 首版範圍不納入，採非 AI 授權素材 | D396、S17、S18 |
| D314 SKU 換裝資格 | 原則保留，依相容性另行審核 | D416、D440 |
| D370 核心技術 NT$8,000／月 | PROVISIONAL；未證明可達成可靠性 | S16、S18 |
| D322 商店先上線 | 原則保留；換裝另行通過驗收啟用 | S17、S18 |

此表是可見來源明示的群組與已知編號，不是完整 D001–D395 的逐筆判定。

# 5. 暫定基準、假設與未決項

品牌 KOHAMI、參考售價、免運門檻及預算屬 PROVISIONAL。原始免運門檻數值未出現在目前可讀來源，不填造數字。平台、供應商、正式成本、素材與效能皆維持 VALIDATION_REQUIRED。

本次文件編排假設：Markdown 為維護來源，Word 為審閱版本；頁面清單及狀態責任是需求整理草案，尚非正式 API／狀態機；現有空目錄存放 KOHAMI 規劃文件，不代表 berry-match 已被重新命名。

尚須補齊早期詳細規則，至少包括付款方式、保留期限、取消條件、優惠疊加、退款與發票處理、運費／免運、登入方式、通知及資料保存期限。這是來源完整性與詳規工作，不任意重開全部訪談。

# 6. 決策更新原則

新決策須記錄來源、取代關係及影響需求；對已確認的產品行為有變更，先提出範圍／成本／風險供審查。工程細節依已確認規則處理，不能以實作方便改寫使用者決定。任何規劃狀態都不構成外部執行或產品上線批准。

# 第五篇｜ADR-0001

日期：2026-10-13

狀態：產品方向已確認；本 ADR 為整理稿，技術實證、實作及發布未批准。

# 背景與決策驅動

早期規劃包含個人照片、本人 AI 形象及逐次生成試衣。使用者於 Round 14–16 明確改為全網站流程不使用 AI、不收集本人照片，事先準備男女各兩組與尺寸變體，顧客選擇固定模組作參考。Round 17–18 進一步確認外觀、相容性、收藏、匯出與降級規則。

目標是可重用且直接切換的外觀展示，同時降低個人影像資料處理及逐次推論依賴。仍須處理授權、素材製作、跨身形品質、記憶體與流量成本。

# 決策

採預先準備的非 AI 固定 2D／2.5D 資產，角色與服裝統一正面、右側面、背面。不導入會員本人照片、線上 AI 推論或真正 360° 旋轉。

角色尺寸與商品尺寸獨立。僅提供經品質、授權與相容性驗收的組合。功能稱「模特換裝參考」，不承諾真人合身；商務 SKU／價格／庫存由商務領域決定。會員主動保存設定與版本，訪客可操作及下載授權示意截圖。換裝失效不阻塞正常購物。

# 替代方案與取捨

| 方案 | 體驗／維護 | 成本／資料 | 結論 |
| --- | --- | --- | --- |
| 維持個人 AI 逐次生成 | 個人化潛力，需生成佇列及品質治理 | 私人照片與推論依賴 | 與已確認非 AI／免照片方向衝突，首版排除 |
| 完整 3D 人體與服裝 | 可自由旋轉，需幾何、服裝與模擬資產 | 製作與適配複雜度另估 | 超出固定三視圖範圍，首版不採 |
| 固定模特三視圖 | 直接切換，版本可追溯；每組相容性需驗收 | 前期素材、人力、儲存及傳輸 | 符合產品方向，採用但須驗證 |
| 只用商品實拍／尺碼表 | 核心商店可獨立運作 | 無換裝素材負擔 | 保留為 Phase 1 與換裝備援展示 |

上表為規劃取捨，不是已完成的供應商報價、效能或品質比較。

# 後果與相容性

舊 AI 上傳、個人影像、佇列、生成額度與等待驗收被取代；AI 供應商及推論預算停用。

不自動挪用原 AI 預算；改估角色、服裝加工、審核、版本維護與流量。

商務核心、商品授權、安全及分期上線原則保留。

已收藏穿搭與素材版本需能追溯；素材失效時揭露而非靜默改圖。

沒有既有程式或資料可供遷移；此次僅建立規劃文件。

# 驗證與重新審議條件

若四組角色與公告尺寸無法形成合格三視圖、約 20 個 SKU 的加工與相容性成本不可接受、素材就緒後 P75 ≤ 1 秒目標無法達成，或授權範圍不足，提出支援範圍或交付方式的變更提案，由使用者依證據決定。未來若要個人化角色、AI、多層穿搭或真正 3D，必須另案評估；不沿用本 ADR 推定授權。

相關文件：產品規劃書、決策登錄、驗證計畫。依據：D396–D446，尤其 D403、D415、D418–420、D426–428、D435–446。